體育室107學年度第1學期第3次室務會議會議紀錄

時間：108年1月15日（星期二）上午9：30

地點：體育室會議室

主席：陳政達主任                                                       記錄：尤聖怡

參加人員：姚承義  楊熾增  沈淑鳳  張哲千  吳文郁  黃相瑋  邱文聲  沈淑貞

鄭貴中  陳冠錦  余宏群

請假：梁衍明

宣讀上次會議紀錄議案決議事項：

（經紀錄人員宣讀，主席徵詢與會人員意見，獲與會人員無異議予以確認。）

- 報告事項：

- 主任報告：各位老師、各位同仁大家早，在這裡先跟各位同仁拜個早年，祝福大家新年快樂、事事如意。這個學期到上週整個體育課程全部結束，體育成績在這個禮拜需送交教務處完成，請各位老師特別注意送交成績截止時間。除此之外有幾件事情跟各位同仁報告。

- 健身中心發包作業已於上個月完成，由金樹營造公司以最有利標標得，現正進入建築師細部規劃階段，建築師將依原先規劃設計四層樓之設計圖，但因一期工程資金約九千萬，大概只能蓋一樓半面積，其餘二樓半將列為二期工程，一期工程主要以SPA、桌球教室及重訓室三項為主，韻律教室、壁球教室、技擊教室、智能產業、智能醫療及大數據體適能中心等，將屬於二期擴充部份，服務建議書大致已完成，請各位同仁提供意見。

- 目前室外籃、排球場進行面層整建工程，預計在2月18日前全部完成。

- 爭取到140萬經費將更換羽球館窗戶及羽球館後段水溝整理，另外同時在攀岩場旁空地建置戶外體適能活動區，包含單槓、雙槓、平衡木及高低槓等設備。

- 今年3~4月有多項活動借用體育館舉辦，包含企業博覽會、教育部技職科展，敬請各位老師屆時協助配合，並提早因應。

- 未來辦理體育活動，非由學校所主辦或承辦，學校將依規範酌收管理費，學生不得自行辦理收費之活動，需有老師指導處理。

- 有關原本規劃進行澳洲參訪活動，因收到桃園市政府辦理全國運動會預賽，資格賽將於6月底至7月初舉行，本校協助辦理所以有關參訪將再行規劃行程。

- 八德校區籌劃進度，預計下個月報部核定。

- 體育室108年度經費分配維持107年度預算，只有工讀金縮減2萬元，經常門、資本門及共同必修補助經費(減3千元)基本不變。

- 各組工作報告：

  - 教學組：吳文郁老師

      - 本學期期末教學評量已於1/4結束，評量結果請各老師上網瀏覽。

      - 本學期體育課程成績繳交日期至1/18(五)截止，請各老師於期限內將成績報告單交至教學組。

      - 為重新編製大一壘球擲遠及100公尺給分量表，請各老師提供原始測量成績，以方便製作新量表。

  - 活動組：黃相瑋老師

      - 108年大專運動會將於2/26報名截止，請各參加代表隊將相關報名資料整備完成後儘速至活動組辦理報名事宜。

      - 有關教育部106學年度體育業務資料填報，請各位老師注意，請依照教育部規範填寫體適能檢測資料，並提供游泳能力測驗成績，以利上傳。

      - 本室開設服務學習課程，前階段需上網學習相關體育志工課程，後階段邀請專業師資授課，請各位老師鼓勵代表隊學生踴躍參加。

  - 場地組：張哲千老師

      - 本室各項經費概況報告(如附件)。

      - 有關107學年度第2學期教學及訓練器材申購，請各位老師儘速將器材申購調查表交至場地組彙整。

      - 有關依仁堂籃、排球館設置無障礙電梯及欄杆維護等工程，因營繕組作業延宕，待總務處確定施工期程後再通知各位老師。

      - 目前學校有意將游泳池舊入口及淋浴處改設麥當勞餐廳，請游泳隊協助於寒假期間將環境整理完畢。另外游泳池跳台，將留1座標準跳台供游泳隊訓練使用，其餘拆除，以維護安全。

      - 有關教職員工運動性社團每週免費使用2次事宜，未來是否增收燈光水電費，請各位老師提供意見。

- 議案討論：

案由一：有關本校108年度弱勢輔導機制計畫討論案。

說明：依教務處信件通知，由陳副校長主持之高教深耕計畫-108年度弱勢輔導機制計畫，將於1072學期開始實施，請各單位共同規劃輔導措施與補助方案，給予弱勢學生生活或額外之獎勵，為利強化本校弱勢學生學習輔導獎助學金申請暨發放辦法，本校已草擬「安心就學支持計畫獎助學金申請暨發放辦法」，亦請本室參酌並針對弱勢學生競賽拔尖的部份制定專法。

決議：深耕弱助計畫之委員會及工作小組成員皆未將本室納入，建議向學校爭取共同參與跨單位討論會議，以提供實質意見。

案由二：運動代表隊隊員辦理場地會員證相關事宜。

說明：邇來運動代表隊辦證人員浮濫，為有效控管，請各位老師提供意見。

決議：運動代表隊隊員辦理場地會員證以單一主要使用場館為主並給予免費使用，如使用其他場館進行訓練，則需由教練帶領進場，若無，學生可選擇辦理會員證方式入場使用，費用減半，臨時門票則比照學生票價收取，請場地組研擬相關辦法提至相關會議討論。

案由三：申請體育署運動競賽、培訓相關補助計畫討論。

說明：近來有學生希望向體育署或體育相關單位申請培訓補助計畫，是否由本室幫忙提出，請討論。

決議：若補助計畫對象非屬本校運動代表隊項目，則不以本室名義提出申請。

案由四：體育室職員支領推廣教育業務工作酬勞案。

說明：本室職員於107年7至9月辦理暑期各項運動推廣教育班業務，建請核予工作酬勞。

決議：同意核給呂政育技師1,000元/月、鄭瑞瑜助理技師1,000元/月、黃咨瀅工友1,000元/月、施建廷技工2,000元/月、尤聖怡行政專員2,000元/月及彭怡樺專任助理2,000元/月，共計三個月工作酬勞，相關經費由本室推廣結餘款(4C5010)支應。

案由五：體育室職員辦理自籌收入業務支給工作酬勞審議案。

說明：有關本室尤聖怡行政專員、呂政育技師、鄭瑞瑜助理技師、施建廷技工等4人於108年支給工作酬勞案，請討論。

決議：除鄭瑞瑜助理技師暫停支給外，同意本室職員按去年支領標準呂政育技師4,000元/月、施建廷技工4,000元/月及尤聖怡行政專員6,000元/月支給108年工作酬勞，該項費用由本室運動場地收入支應。

- 臨時動議：

案由一：請提早10分鐘打開依仁堂大門(含籃、排球場)。         提案人：姚承義老師。

說明：老師反映八點上課前時常依仁堂球場大門未打開，導致學生在外等候。

決議：本室將協調依仁堂門禁工讀生於學期中確實執行。

案由二：有關運動場館環境清潔問題。                          提案人：楊熾增老師。

說明：時常發現場館廁所髒亂，請督導清潔人員。

決議：本室將再嚴格督導清潔公司，以維護場館環境整潔。

案由三：場館樓梯電燈老舊問題。                              提案人：沈淑貞老師。

說明：多數電燈已損壞且未修理，影響晚上視線及學生安全。

決議：因運動場館燈具型號皆已老舊，本室已有規劃更換為LED燈具，惟需再評估及待經費充裕時再進行相關改善工程。

案由四：有關運動場館鑰匙問題。                              提案人：陳冠錦老師。

說明：近日地板返潮嚴重，因冷氣開關上鎖，導致無法使用，請將鑰匙標示清楚。

決議：本室會請同仁將鑰匙標明清楚以利使用。

案由五：有關會員辦理場地會員證收取入會費事宜。              提案人：姚承義老師。

說明：今有校外人士欲辦理場地會員證，惟去年辦理重訓證，今年欲改辦排球館，是否可酌予免收入會費。

決議：依本校運動場地管理細則規定，各運動場館係按場別及身分別收取入會費用，本室會把意見提至相關會議討論。

案由六：有關開設服務學習課程問題。                          提案人：吳文郁老師。

說明：108學年度第一學期服務學習課程開設為0學分或1學分，請討論。

決議：為培訓體育專業志工，本室開設0學分服務學習課程，擬由專任體育教師協調授課。若體育課程有未達15人以上修讀而導致停開之情形，則由該授課教師負責該學期服務學習課程，以補充其授課鐘點數。

案由七：有關游泳池進行體育教學時間公告問題。                提案人：沈淑貞老師。

說明：教授大一游泳課期間，時常有泳客在外等候的情形發生，請教學組將大一游泳課時間公告周知，以避免類似情況產生。

決議：各運動場館皆有公告體育課程時間表，若教師欲使用其他場館進行教學，請提早告知教學組，以利上網公告。

案由八：有關老師申請進修事宜，請討論。                      提案人：黃相瑋老師。

說明：黃相瑋、陳政達老師擬報考博士班，是否同意進修，請各位老師提出意見。

決議：同意黃相瑋及陳政達老師報考博士班，待正式考取後，再按相關程序提至本室教評會議討論。

- 散會（上午11：25）。